**Проект ландшафтного дизайна территории**

**МБДОУ №45 «Снегурочка»**

**«Островок природы»**

*Губарева Елена Николаевна,*

*воспитатель МБДОУ №45 г.Канска*

**Паспорт проекта:**

**Тип проекта:** практика –ориентированный.

**Вид проекта:** творческий.

**Продолжительность проекта:** долгосрочный ( октябрь 2022г. – сентябрь 2023г.)

**Участники проекта:** дети, педагоги, родители.

**Направление деятельности проекта:** благоустройство территории детского сада, создание цветников, озеленение и оформление ландшафтного дизайна территории.

*«Прекрасный ландшафт имеет такое воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым соперничать влиянию педагога»*

*К.Д. Ушинский.*

**Актуальность:**

Детский сад – это, то место, где малыши дошкольного возраста проводят основную часть своего дня. Детский сад становится, для многих детей , практически вторым домом, и, конечно же, хочется, чтобы он был комфортным и благоустроенным как изнутри, так и снаружи. На участках детского сада дети не только гуляют и играют, они познают окружающий мир. Создание условий на территории ДОО, которая развивает познавательную и творческую активность дошкольников, дает возможность заниматься самостоятельной и совместной деятельностью, учит заботиться о природе и в то же время играть и отдыхать в комфортной красивой обстановке. Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность развиваться. Таким образом, благоустройство решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического воспитание детей через знакомство с окружающим растительным миром; комфортных условий для прогулок детей.

**Гипотеза :**

 Мир, окружающий ребенка - это прежде всего мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой, и именно природа является вечным источником детского разума. Познания природы возможно только при непосредственном взаимодействии с ней.

**Проблема:**

Территория двора вокруг здания детского сада предполагает озеленение, но участки проведения масштабных посадочных работ несколько малы, т.к. большая часть отдана прогулочным групповым площадкам

**Цель :** создание эмоционального- благоприятных условий для развития экологического восприятия оздоровительной деятельности детей, через благоустройство территории детского сада.

**Задачи проекта:**

1. Создание экологически безопасной и благоприятной среды на территории ДОУ.
2. Развитие чувства прекрасного.
3. Создать свой «образ» территории МБДОУ № 45.
4. Формировать у детей и их родителей активную позицию- не равнодушного созерцания , а деятельного и культурного участника в процессе решения экологических проблем .
5. Развивать способность к самостоятельному познаванию- окружающего мира.

**Этапы реализации проекта:**

- Подготовительный

- Основной

- Заключительный

**План мероприятий по озеленению территории и реализации проекта  
на 2022–2023 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** |
| **Этап подготовительный** | | |
| 1. | Сбор литературных источников по истории и стилям ландшафтного дизайна. | октябрь 2022г. – февраль 2023г., |
| 2. | Постановка проблемы , обсуждение проекта с родителями. | Январь 2023г., |
| 3. | Разработка плана озеленения участка детского сада | ноябрь 2022 г .,-февраль 2023 г., |
| 4. | Составление родительских собраний ( мероприятий), направленных на привлечение родителей, детей к проблеме экологического воспитания дошкольников. | март 2023г., |
| 5. | Составление плана озеленения территории детского сада: – создание плана-схемы территории; –  цветовой фон зоны озеленения; – подбор растений цветников,  - планирование работы на огороде | март – май 2023г., |
| 6. | Приобретение необходимого посадочного материала (семян цветов: цветущих , декоративных) и оборудования для реализации проекта. | февраль 2023г. |
| **Этап основной** | | |
| 1. | Подготовка ландшафтного плана территории участка детского сада, определение места для клумб и малых архитектурных объектов. | март – апрель 2023г., |
| 2. | Работа с детьми, посадка семян на рассаду (цветочных и декоративных) цветов. | февраль – март 2023г., |
| 3. | Завоз земли плодородной, щебенки мелкой, декоративного камня, предпосевная обработка почвы | апрель 2023г., |
| 4. | Разбивка участков, цветников, подготовка почвы . | апрель - май 2023г., |
| 5. | Устройство альпийской горки  , посадка цветов цветущих и декоративных. | май - июнь 2023г., |
| 6. | Оформление участка малыми формами и постройками из бросового материала. | июнь – август 2023г., |
| 7. | Высаживание рассады однолетних цветов. | май - июнь 2023г.. |
| 8. | Оформление декоративного озера | июнь - август 2023г., |
| 9. | Реализация проекта в соответствии с планом. . | июль – август 2023 г., |
| 10. | – прореживание всходов, – удаление сорняков, – внесение удобрений, –  поливка,  – подкормка,  – защита от вредителей и болезней – стрижка травы и цветочного массива. | июль - сентябрь 2023г., |
| **Этап заключительный** | | |
| 1. | Обобщение результатов работы над проектом .  Внешняя оценка проекта. | Сентябрь 2023г. , |
| 2. | Итоговая презентация  - на сайте | Сентябрь 2023г., |
| 3. | Праздник ко Дню Знания ( 1 Сентября) с приглашением родителей и жителей микрорайона. | Сентябрь 2023 г., |

**Ожидаемые результаты :**

-создание на территории ДОУ экологически благоприятной среды,

- привлечение родителей к благоустройству и озеленению участка,

- участие детей в данном экологическом проекте позволило сформировать у них ценностные ориентации, определяющие бережное отношение к природному и рукотворному миру.